Załącznik Nr 8

UMOWA Nr  ……………

Zawarta ………………r. pomiędzy Gminą  Miastków Kościelny, z siedzibą:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, 08 – 420 Miastków Kościelny ul. Rynek 6,

NIP: 8262037296, REGON 711582322, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Pana Jerzego Jaronia – Wójta Gminy Miastków Kościelny
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Sitek

a

………………..

NIP:…………………., REGON: ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………………..

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 
z zachowaniem zasad art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 roku,  poz. 907).

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

„Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż”

Łącznie etap I, II, III

Zakres prac:

Etap I:

- roboty ziemne

- fundamenty

- roboty murowe

- konstrukcja

Etap II:

- dach- konstrukcja i pokrycie

- tynki i okładziny wewnętrzne

- stolarka i ślusarka

- podłogi i posadzki

- malowanie

- elewacje

Etap III:

- podłączenie do instalacji istniejącej, Rozdzielnica R_Garaż

- instalacja gniazd

- instalacja oświetlenia

- instalacja odgromowa

- badania i pomiary

Zgodnie z kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym oraz ofertą z dnia……………..., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

§ 2 Terminy

- Termin rozpoczęcia robót wyznacza się na następny dzień roboczy po zawarciu umowy. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi
załącznik nr 2 do umowy.

- Termin wykonania umowy ustala się :

- etap I – do 30 września 2014r.

- etap II ,III – od 02 stycznia 2015r. do 3 lipca 2015r.

§ 3 Wartość umowy

- Wartość robót określono na kwotę w wysokości: …………zł (słownie: …………… ) plus należny podatek VAT.

- Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia 
wymienione w § 1.

- Etap I – (roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, konstrukcja)- 30 dni od otrzymania faktury za wykonanie prac  etapu I  wraz z bezusterkowym protokołem odbioru etapu I.

- Etap II – ( dach- konstrukcja i pokrycie , tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka i  ślusarka, podłogi i posadzki , malowanie, elewacje) - 30 dni od otrzymania faktury za wykonanie prac  etapu II  wraz z bezusterkowym protokołem odbioru etapu II.

- Etap III – ( podłączenie do instalacji istniejącej Rozdzielnica R_ Garaż,  instalacja gniazd,  instalacja oświetlenia , instalacja odgromowa,    badania i pomiary ) - 30 dni od otrzymania faktury za wykonanie prac  etapu III  wraz z bezusterkowym protokołem odbioru etapu III.

§4 Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego: inspektorem nadzoru będzie:

……………………………...

- dokonanie odbioru końcowego robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

  - zabezpieczenie placu budowy (wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy) oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

  - wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

  - dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań 
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika to z dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

  - zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

  - dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

  - na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§5 Zmiany w umowie

- Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

  - Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

    - sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej

wpływ na realizacje robót.

    - zaistnienia siły wyższej;

    - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizacje umowy.

- Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:

  - Nieujęte (niezainwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych.

  - Związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego.

  - Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków.

  - Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich.

  - Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

  - Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

  - Zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach w szczególności kierownika budowy.

  - Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp.

  - Zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć.

  - Zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

  - Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

- Zamawiający przewiduje również  możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§6 Gwarancje

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres…….. 
 miesięcy.

  - Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego prac.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów określonych 
w umowie.

  - Wady przedmiotu Wykonawca usuwa w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§7 Kary umowne, karne odsetki i odstąpienia od umowy

- Strony ustalają kary umowne za każdy dzień opóźnienia w  oddaniu robót w  wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia nieterminowego lub nienależytego wykonania świadczenia stwierdzone w protokole odbioru końcowego robót przez Wykonawcę.

- Strony ustalają odsetki w wysokości 0.1% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej 
w §3 ust. 1 pkt 3, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania umowy.

§8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS. GARWOLIN

ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY

27 9210 0008 0056 4834 2000 0030

tytułem:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy I. 271.5.2014”.

7.  Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

§9 Ustalenia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

- W przypadku zaistnienia sporu właściwy będzie sąd dla Miastkowa Kościelnego.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

  - oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym kosztorys ofertowy,

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jedna dla Wykonawcy dwie dla Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zlecić praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca 					          		        Zamawiający